## Slide 1: ProjectFlow - Pacote de Lancamento
Plano de lancamento, campanha multicanal e decisao GO/NO-GO
2026-08-06

## Slide 2: Sumario
1. Plano de Lancamento ProjectFlow
2. Campanha de Lancamento (multicanal)
3. Campanha aprovada
4. Revisao Final (prontidao e qualidade)
5. Decisao Final GO/NO-GO

## Slide 3: Plano de Lançamento ProjectFlow

## Slide 4: Plano de Lançamento ProjectFlow
• Atualizado em: 2026-08-05
• Sponsor e decisor final: Ronaldo Mazuhim
• Status recomendado: HOLD para lançamento público e CONDITIONAL GO para preparação de piloto fechado.

## Slide 5: Objetivo
• Preparar o ProjectFlow para conquistar os primeiros clientes pagantes, validando qual segmento percebe maior valor na proposta de transformar dados operacionais em clareza, previsibilidade e decisão.

## Slide 6: Escopo
• Produto mínimo para piloto: projetos, dashboard executivo, Timeline, riscos, capacidade e relatório financeiro.
• Correção dos fluxos críticos de múltiplos projetos e interpretação dos dados.
• Definição de ICP, oferta de piloto e mensagem de lançamento.
• Landing page e campanha orgânica para LinkedIn e Instagram.
• Instrumentação mínima do funil de aquisição e ativação.
• Processo de suporte, coleta de feedback e decisão comercial.

## Slide 7: Não escopo nesta baseline
• Mídia paga em escala.
• Automação comercial complexa.
• Publicação automática nas redes sociais.
• Forecast preditivo real antes de haver dados históricos suficientes.
• Expansão simultânea para todos os segmentos e canais.

## Slide 8: Limites
• Dados atuais são predominantemente mockados e devem ser identificados como demonstração.
• Persistência exigida nesta fase: durante a sessão, conforme decisão anterior do usuário.
• Não há evidência registrada de testes moderados com o ICP nem de analytics de ativação em produção.

## Slide 9: Resultado comercial
• Selecionar 1–2 hipóteses de ICP testáveis.
• Realizar pelo menos 10 entrevistas qualificadas antes de declarar mensagem vencedora.
• Iniciar ao menos um piloto assistido com sponsor, usuários, baseline e critério de conversão.
• Encerrar cada piloto com decisão paga, iteração ou desqualificação documentada.

## Slide 10: Ativação proposta
• Projeto criado com nome próprio, marcos e responsáveis; usuário visualiza ou compartilha um primeiro insight de prazo, risco ou capacidade e consegue retornar ao projeto durante a sessão.

## Slide 11: Qualidade do produto
• Zero bloqueio crítico nos fluxos criar projeto, alternar projetos, interpretar dashboard e identificar risco.
• Dados mockados claramente rotulados.
• Estados essenciais de vazio, loading, erro e permissão cobertos quando aplicáveis.
• Critérios WCAG 2.2 AA nos fluxos de lançamento, sem blocker crítico de teclado, foco, semântica, contraste ou leitura de status.

## Slide 12: Workstreams e responsáveis
Workstream | Entregável | Accountable | Responsible | Dependências
--- | --- | --- | --- | ---
Governança | Charter, roadmap, gates, RAID e decision log | Ronaldo Mazuhim | Paulo Projetos | decisões do sponsor
Produto/UX | Scorecard, múltiplos projetos, nome dinâmico, clareza e acessibilidade | Ronaldo Mazuhim | Úrsula Usabilidade | código e critérios de ativação
Marketing/Vendas | ICP, oferta, message house, landing e campanha | Ronaldo Mazuhim | Marina Mercado | G2 e prioridades aprovadas
Qualidade | Revisão independente e recomendação GO/HOLD | Ronaldo Mazuhim | Renata Revisão | outputs dos três workstreams
Operação/Suporte | Canal de suporte, SLA e rotina de feedback do piloto | Ronaldo Mazuhim | a designar antes do G3 | oferta e fluxo do piloto
Dados | Eventos, fonte, período, atualização e funil | Ronaldo Mazuhim | a designar antes do G2 | definição de ativação

## Slide 13: Roadmap: baseline e forecast
Marco | Baseline | Forecast atual | Evidência disponível | Status
--- | --- | --- | --- | ---
M0 — arquitetura do squad | T0 | concluído | squad e pipeline validados | concluído
M1 — diagnóstico de prontidão | T0 + 2 dias úteis | em avaliação | auditoria UX ainda não executada | em andamento
M2 — correções críticas do produto | T0 + 7 dias úteis | incerto | múltiplos projetos não implementado; gaps do dashboard pendentes | em risco
M3 — ICP, oferta e campanha aprovados | após G2 | depende de G2 | pesquisa e referências disponíveis | bloqueado por dependência
M4 — piloto fechado iniciado | após G3 | não estimado | operação e analytics ainda sem owner | não iniciado
M5 — primeira decisão comercial | 21 dias após piloto | não estimado | depende de ativação e prova de valor | não iniciado

## Slide 14: G0 — Tese aprovada
• Critérios: objetivo, hipótese ampla de público, proposta, sponsor e limites registrados.
• Evidências: discovery aprovado; perfil da empresa; pesquisa oficial; investigação Linear, Asana e ClickUp.
• Decisor: Ronaldo Mazuhim.
• Recomendação: GO.

## Slide 15: G1 — Oferta e mensagem prontas
• Critérios: 1–2 ICPs; dor e gatilho; piloto com prazo/escopo; prova de valor; CTA; mensagem sem promessa não comprovada.
• Evidências exigidas: entrevistas, hipóteses registradas e campanha produzida por Marina Mercado.
• Decisor: Ronaldo Mazuhim.
• Recomendação atual: HOLD, pois ICP e oferta ainda não foram escolhidos.

## Slide 16: G2 — Produto pronto para piloto
• Critérios: criar e nomear mais de um projeto; alternar projetos sem perda durante a sessão; dashboard e Timeline coerentes; dados mockados identificados; analytics essenciais; zero blocker crítico de UX/acessibilidade.
• Evidências atuais: dashboard data-driven implementado; título Mockup presente; teste focado do título existente.
• Lacunas observadas: múltiplos projetos não implementado; nome do Gantt ainda hardcoded; gaps de realce de responsável e efeito global do período reportados na revisão anterior; persistência apenas mockada; ausência de evidência de analytics e teste com ICP.
• Decisor: Ronaldo Mazuhim.
• Recomendação: HOLD até auditoria e correções críticas.

## Slide 17: G3 — Lançamento autorizado
• Critérios: G1 e G2 aprovados; landing e campanha aprovadas; suporte e dados com owners; contingência; checklist de publicação; dashboard de funil.
• Evidências exigidas: outputs aprovados e revisão independente sem veto.
• Decisor: Ronaldo Mazuhim.
• Recomendação atual: HOLD.

## Slide 18: G4 — Aprendizado e escala
• Critérios: funil por segmento/canal, ativação, win/loss, feedback, retenção inicial e decisão documentada.
• Opções: escalar, iterar, pausar ou encerrar a hipótese.
• Decisor: Ronaldo Mazuhim.
• Recomendação atual: não aplicável antes do piloto.

## Slide 19: RAID log
Tipo | Item | Exposição/impacto | Owner | Resposta | Gatilho/prazo
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Risk | Mockup ser interpretado como dado real | alta | Ronaldo Mazuhim | rotular simulações e exibir fonte/período | antes de qualquer peça pública
Issue | Timeline não suporta criação/alternância de vários projetos na sessão | crítico para portfólio | Úrsula Usabilidade | desenhar correção e aceite; implementar após aprovação | bloquear G2
Issue | Nome do Gantt é hardcoded como Mockup | alto | Úrsula Usabilidade | ligar cabeçalho ao projeto selecionado | bloquear G2
Risk | Dashboard sugerir interação cruzada incompleta | alta | Úrsula Usabilidade | validar realce de responsável, limpeza e período | auditoria da etapa 2
Risk | Mensagem tentar atender público amplo | alta | Marina Mercado | testar 1–2 ICPs e comparar conversão/ativação | antes de G1
Assumption | Diretores e PMOs valorizam risco antecipado mais que centralização de tarefas | comercial | Marina Mercado | validar em entrevistas e demos | após 10 entrevistas
Dependency | Analytics de ativação | alta | a designar | especificar e verificar eventos ponta a ponta | antes de G2
Dependency | Suporte do piloto | alta | a designar | definir canal, SLA e escalonamento | antes de G3

## Slide 20: Dashboard executivo
Dimensão | Estado | Evidência | Próxima ação | Owner
--- | --- | --- | --- | ---
Tese | pronta | discovery e pesquisa aprovados | escolher ICP no checkpoint | Sponsor
Produto | em risco | dashboard avançou; Timeline tem blockers | concluir auditoria e backlog | Úrsula
Marketing | aguardando gate | referências e framework prontos | criar campanha após prioridades | Marina
Operação | não pronta | owners não definidos | nomear dados e suporte | Sponsor
Qualidade | aguardando outputs | rubrica disponível | revisar após campanha | Renata

## Slide 21: Decision log
Data | Contexto | Decisão | Autor | Consequência
--- | --- | --- | --- | ---
2026-08-05 | Nome anterior da Timeline | usar mockup nesta fase | Ronaldo Mazuhim | simulações devem ser identificadas
2026-08-05 | Persistência de projetos | manter durante a sessão | Ronaldo Mazuhim | não exigir backend nesta baseline
2026-08-05 | Squad de lançamento | arquitetura com marketing, PM, UX/UI e revisão aprovada | Ronaldo Mazuhim | pipeline autorizado

## Slide 22: Decisão solicitada
• Após a auditoria UX/UI, aprovar no checkpoint:
• CONDITIONAL GO para preparar um piloto fechado, condicionado às correções críticas de Timeline, nome dinâmico, clareza dos mockups e validação do dashboard.
• Priorizar inicialmente PMOs/diretores de operações de empresas com múltiplos projetos ativos como hipótese de ICP, mantendo uma segunda hipótese somente se houver acesso real a entrevistas.
• Nomear responsáveis por analytics e suporte antes do G3.

## Slide 23: Campanha de Lançamento

## Slide 24: Campanha de Lançamento
• Preparada em: 2026-08-06 · Condição do gate: campanha pronta, mas pausada até a especificação da página de acompanhamento de atividades e a reavaliação da prontidão do produto (decisão do sponsor em 2026-08-05).

## Slide 25: Tom escolhido
• Provocativo responsável — desafia a crença de que "status resolve previsibilidade" sem exagerar evidências. Usa tensão concreta (atraso caro, reunião de emergência) e conduz para a decisão. Não promete números de clientes nem resultados garantidos.

## Slide 26: Hipótese 1 — PMO / Diretores de operações (prioritária)
• Segmento: empresas de serviços com 5–30 projetos ativos.
• Comprador: diretor de operações ou gestor de PMO.
• Usuário: gerentes de projeto e líderes de portfólio.
• Gatilho: reunião executiva depende de consolidação manual de status.
• Dor: risco aparece tarde; capacidade é realocada por percepção, não por dado.
• Alternativa atual: planilhas, reuniões semanais e retrabalho de consolidação.
• Desqualificação: equipe sem rotina mínima de atualização de projetos; ausência de interesse em previsibilidade (prefere "apagar incêndio").

## Slide 27: Hipótese 2 — Segunda hipótese (somente com acesso a entrevistas)
• Diretorias de operações de empresas de serviço com poucos (1–4) projetos críticos, onde um único desvio impacta o trimestre. Validar em paralelo apenas se houver acesso real a entrevistas; caso contrário, descartar.

## Slide 28: Proposta de valor e oferta
• Promessa: transformar dados dos projetos em clareza, previsibilidade e decisão — saber qual projeto exige ação primeiro, antes de virar reunião de emergência.
• Mecanismo: prazo, risco e capacidade na mesma leitura; alertas de risco com impacto e responsável; comparação com baseline sem reescrita histórica.
• Prova: demo guiada com dados de mockup identificados; evidência de uma decisão antecipada documentada no piloto.
• Oferta inicial: piloto assistido de 21 dias com um portfólio real. Prova de valor: identificar ao menos uma decisão antecipada de prazo, risco ou capacidade.
• CTA principal: solicitar o diagnóstico do portfólio.

## Slide 29: Message house
Nível | Mensagem
--- | ---
Quem somos | ProjectFlow — clareza, previsibilidade e decisão na gestão de projetos.
O que fazemos | Transformamos os dados operacionais dos seus projetos em uma leitura executiva de prazo, risco e capacidade.
Por que acreditar | Uma tela, um cenário e uma decisão por conteúdo; mockups identificados; prova via piloto assistido.
Benefício 1 | Saiba hoje qual projeto exige ação primeiro.
Benefício 2 | Identifique dependências críticas antes do desvio.
Benefício 3 | Realoque responsáveis com base em dado, não em percepção.
Objeção a responder | "Já tenho status." → Status mostra o presente; previsibilidade mostra onde agir.

## Slide 30: Landing page
• Headline: Você descobre que o projeto atrasou quando o atraso já ficou caro.
• Subheadline: ProjectFlow transforma prazo, risco e capacidade em uma única leitura — para você decidir antes da reunião de emergência.
• Bloco de prova: tela do dashboard (dados de mockup rotulados) com três elementos destacados: (1) projeto que exige ação primeiro, (2) dependência crítica, (3) responsável a realocar.
• Seção "Como funciona": 3 passos — conecte seus projetos, leia prazo/risco/capacidade, decida com evidência.
• Oferta: piloto assistido de 21 dias com diagnóstico do seu portfólio real.
• CTA único: Solicitar diagnóstico do portfólio.
• Nota de transparência: As telas exibem dados de demonstração (mockup). A decisão, porém, é real: agir antes ou explicar depois.

## Slide 31: LinkedIn
• Hook: Você descobre que o projeto atrasou quando o atraso já ficou caro.
• Corpo:
  • O problema não é falta de status. É falta de previsibilidade.
  • Status mostra o presente. Previsibilidade mostra onde agir.
  • No ProjectFlow, prazo, risco e capacidade aparecem na mesma leitura:
    • Qual projeto exige ação primeiro.
    • Onde existe dependência crítica.
    • Quem precisa ser realocado antes do desvio.
  • O cenário mostrado é um mockup de demonstração. A decisão, porém, é real: agir antes ou explicar depois.
• CTA único: Qual informação falta hoje na sua reunião de portfólio? (respostas geram conversa qualificada)
• Hashtags: #GestãoDeProjetos #PMO #Previsibilidade #SaaS

## Slide 32: Instagram Feed
• Copy: O atraso não começa quando a barra fica vermelha. Começa quando ninguém consegue ver o desvio chegando. (1ª linha — tensão concreta)
  • Prazo, risco e capacidade na mesma leitura.
  • Dependência crítica identificada antes do impacto.
  • Responsável realocado por dado, não por percepção.
  • Tela de demonstração (mockup) identificada na imagem.
• CTA único: Salve este post para a sua próxima reunião de portfólio.
• Formato nativo: imagem com 1 tela + 3 bullets; legendas escaneáveis; sem texto longo na imagem.

## Slide 33: Instagram Reels
• Roteiro (23 s):
  • 0–2 s: dashboard com alerta. Texto na tela: "O atraso começou antes desta barra ficar vermelha."
  • 2–8 s: zoom na tendência. Fala: "Status mostra o presente. Previsibilidade mostra onde agir."
  • 8–15 s: alternância entre risco, capacidade e forecast com legendas curtas.
  • 15–21 s: uma decisão: realocar responsável e revisar marco.
  • 21–23 s: tela final. Fala: "ProjectFlow. Clareza, previsibilidade e decisão."
• CTA único: Comente DEMO para acompanhar o piloto.
• Observação na tela: dados de demonstração (mockup) identificados.

## Slide 34: Instagram Stories
• Série de 3 Storys (funil de alcance → conversa):
  • Story 1 — Pergunta: "Na sua última reunião de portfólio, o que faltava: status ou previsibilidade?" (enquete nativa)
  • Story 2 — Resultado da enquete + gancho: "Status mostra o presente. Previsibilidade mostra onde agir. Veja como." (sequência de decisão)
  • Story 3 — CTA único: "Teste com um projeto real — piloto assistido de 21 dias. Toque para solicitar o diagnóstico."
• Comportamento nativo: enquete e caixa de perguntas no Story 1; link na Story 3. Um CTA por Story.

## Slide 35: Funil
Estágio | Evento | Métrica
--- | --- | ---
Aquisição | impressão, clique | alcance, CTR por canal
Conversa | resposta, comentário, DM | conversas qualificadas por 100 contas
Ativação | projeto criado + insight de risco visualizado | % que conclui ativação sem ajuda
Piloto | piloto iniciado | contratos de piloto iniciados
Conversão | prova de valor documentada | decisão paga / iterar / desqualificar
Retenção | retorno ao produto no piloto | uso recorrente e expansão

## Slide 36: Experimentos
Hipótese | Owner | Métrica | Guardrail | Data de decisão
--- | --- | --- | --- | ---
PMOs respondem mais a "risco antecipado" que a "centralização de tarefas" | Marina Mercado | conversas qualificadas por 100 contas abordadas | taxa de desqualificação por falta de processo ≤ 30% | após 10 entrevistas qualificadas
Post de decisão (hook 3) gera mais cliques que post de contraste | Marina Mercado | CTR e cliques para a landing | cliques ≥ 2× média da conta | após 7 dias de publicação
Enquete no Story 1 gera mais resposta que link direto | Marina Mercado | respostas por Story e DM resultantes | DMs ≥ 3% das respostas | após 5 Storys

## Slide 37: Calendário e responsáveis
Marco | Entrega | Owner | Dependência
--- | --- | --- | ---
T0 — Mensagem e kit aprovados | message house + landing + peças | Marina Mercado | aprovação deste plano
T0 + 2 dias úteis — Landing no ar (sombra) | página publicada, sem tráfego pago | Marina Mercado | G3 aprovado
T0 + 3 dias úteis — LinkedIn post | post publicado | Marina Mercado | G3 aprovado
T0 + 4 dias úteis — Feed + Stories | peças publicadas | Marina Mercado | G3 aprovado
T0 + 5 dias úteis — Reel | Reel publicado | Marina Mercado | G3 aprovado
T0 + 10 dias úteis — Revisão de experimentos | leitura de CTR, conversas e guardrails | Marina Mercado | dados de 7 dias
T0 + 21 dias — Decisão de piloto | piloto assinado e iniciado | Ronaldo Mazuhim | conversas qualificadas

## Slide 38: Decisão solicitada
• Aprovar este plano de campanha como base de trabalho, mantendo a publicação em HOLD até o G3 — e registrando que o gatilho de reavaliação é a conclusão da especificação da página de acompanhamento de atividades.

## Slide 39: Campanha aprovada

## Slide 40: Campanha aprovada
• Data: 2026-08-06
• Decisão: APROVADA — sem alterações obrigatórias.

## Slide 41: Registro
• ICP priorizado: PMO/diretores de operações, empresas de serviços com 5–30 projetos ativos; segunda hipótese apenas com acesso a entrevistas.
• Oferta: piloto assistido de 21 dias com diagnóstico do portfólio real.
• Promessas públicas: clareza, previsibilidade e decisão; mockups rotulados em todas as telas.
• Hooks/tom/CTA: tom provocativo responsável; hook principal de decisão; um CTA único por peça.
• Experimentos e métricas: 3 experimentos com hipótese, owner, métrica, guardrail e data de decisão aprovados.
• Calendário: marcos relativos; publicação permanece condicionada ao G3 e à reavaliação de prontidão do produto.

## Slide 42: Condição mantida
• A campanha permanece em HOLD para publicação até que a página de acompanhamento de atividades seja especificada e o escopo de prontidão do produto seja reavaliado (decisão do sponsor de 2026-08-05).

## Slide 43: Revisão Final

## Slide 44: Veredito
• HOLD para lançamento público e para autorização de piloto fechado enquanto as alterações obrigatórias não forem executadas. Este veredito é matematicamente forçado: média 5,83 (< 7) e três critérios abaixo de 4 (UX/UI = 3, Evidência = 3, Operação = 2), o que dispara veto automático pela rubrica. Não há número inventado, fonte ausente nem mockup apresentado como resultado real — o veto não vem de desonestidade, vem de evidência ausente e prontidão de operação não resolvida. O CONDITIONAL GO para evolução interna do produto, já registrado pelo sponsor em prioridades-aprovadas.md, permanece válido como condição prévia, mas não autoriza nada público.

## Slide 45: Revisão 1 de 3
• Primeira revisão independente deste pacote de lançamento. Ciclo registrado para rastreio de recorrência: os bloqueios de múltiplos projetos não implementado e nome do Gantt hardcoded já haviam sido reportados na revisão anterior e voltam a aparecer aqui sem correção implementada (recorrência). A auditoria UX/UI (etapa 02) foi pulada por decisão do usuário após duas falhas de gravação do subagente; o artefato prontidao-ux.md não existe e foi avaliado como limitação, não como achado inventado.

## Slide 46: Tabela de pontuação
Critério | Nota | Justificativa
--- | --- | ---
Governança | 9 | 100% dos gates G0–G4 têm critérios, evidências, decisor e recomendação registrados; todo workstream tem accountable único (Ronaldo Mazuhim); blockers do RAID têm ação, owner e prazo; forecast M0–M5 é comparado à baseline sem reescrita histórica. Dedução: dependências de analytics e suporte seguem com owner "a designar" e a auditoria da etapa 02 não foi executada, deixando a evidência de G2 em aberto. (plano-lancamento.md:58-129)
UX/UI | 3 | Auditoria da etapa 02 não executada; prontidao-ux.md inexistente. Bloqueios críticos documentados no plano: múltiplos projetos (criar/nomear/alternar) não implementado e Gantt com nome hardcoded — falham diretamente o critério de tarefa principal de G2. Não há evidência de cobertura de estados, de 80% de sucesso sem ajuda, nem de LCP ≤ 2,5 s, INP ≤ 200 ms e CLS ≤ 0,1 (percentil 75). Evidência ausente não recebe benefício da dúvida. (plano-lancamento.md:98-100, plano-lancamento.md:123-125)
Estratégia | 9 | ICP H1 completo com segmento, comprador, usuário, gatilho, dor, alternativa e desqualificação; oferta com prazo (21 dias), escopo (um portfólio real), prova de valor e próximo CTA; 3 experimentos com hipótese, owner, métrica, guardrail e data; funil conecta aquisição, ativação, conversão e retenção/receita. Dedução: guardrail do experimento 2 usa "2× média da conta" sem a média de referência definida. (campanha-lancamento.md:11-116)
Conteúdo | 9 | Primeira linha com tensão concreta e mensurável em todas as peças ("Você descobre que o projeto atrasou quando o atraso já ficou caro"); mockups rotulados em cada formato com nota de transparência; um único CTA mensurável por peça; formato e densidade nativos por canal (Reels 23 s, Stories, Feed escaneável); tom provocativo responsável, sem superlativos nem números inventados. (campanha-lancamento.md:45-96)
Evidência | 3 | A quase totalidade da evidência exigida pelos gates é planejada, não executada: 0 de 10 entrevistas qualificadas, analytics de ativação sem owner e sem verificação ponta a ponta, dashboard de funil inexistente, auditoria UX ausente, nenhum teste com ICP. O plano é honesto sobre as lacunas, mas honestidade não substitui evidência (princípio 6). (plano-lancamento.md:34, plano-lancamento.md:128)
Operação | 2 | Suporte do piloto com owner "a designar antes do G3" e SLA "a definir"; instrumentação/analytics com owner "a designar antes do G2"; sem responsável por incidentes nomeado; contingência não definida. O gatilho de veto "lançamento sem suporte, instrumentação ou responsável por incidentes" permanece aberto para qualquer decisão de G3. (plano-lancamento.md:64-65, plano-lancamento.md:128-129)

## Slide 47: Tabela de pontuação
• Média: 5,83 · Menor nota: 2 (Operação)

## Slide 48: Forças
• Governança madura: gates com critério, evidência e decisor nomeados, e forecast comparado à baseline sem reescrita histórica — o antipadrão "mudar a baseline" é evitado.
• Disciplina de evidência honesta: o plano e a campanha rotulam mockups em toda peça pública e recusam números de clientes/resultados garantidos — o antipadrão "hype sem prova" é evitado.
• Campanha bem estruturada: ICP com desqualificação, oferta com prova de valor, experimentos com guardrail e um CTA único por peça — os antipadrões "lançar para todos", "muitos CTAs" e "mesmo conteúdo em todos os canais" são evitados.
• A campanha aprovada mantém a publicação em HOLD condicionada ao G3, coerente com os gates do plano — decisão consistente entre artefatos.

## Slide 49: Alterações obrigatórias
• Cada item informa o que corrigir, onde e como verificar a correção.
• Executar a auditoria UX/UI (etapa 02) e produzir prontidao-ux.md — Nota UX/UI 3. Onde: fluxos críticos de G2 (criar projeto, alternar projetos, interpretar dashboard, identificar risco). Como verificar: arquivo prontidao-ux.md criado em output/.../v2/ com checklist WCAG 2.2 AA por fluxo (teclado, foco, semântica, contraste, status), cobertura de estados (sucesso/vazio/loading/erro/permissão), resultado de teste de tarefa com meta de 80% de sucesso sem ajuda e medição LCP/INP/CLS no percentil 75 quando houver dados de campo; artefato datado e assinado por Úrsula Usabilidade. Sem este artefato a dimensão permanece abaixo de 4.
• Implementar múltiplos projetos e nome dinâmico do Gantt — Nota UX/UI 3 (tarefa principal). Onde: G2 (plano-lancamento.md:98) e RAID (plano-lancamento.md:123-124). Como verificar: criar e nomear mais de um projeto, alternar entre projetos sem perda durante a sessão e conferir que o cabeçalho do Gantt exibe o nome do projeto selecionado (remover o nome hardcoded Mockup); reprodução manual registrada com data e resultado.
• Nomear owners de operação e instrumentação — Nota Operação 2. Onde: workstreams (plano-lancamento.md:64-65) e dependências do RAID (plano-lancamento.md:128-129). Como verificar: os campos "a designar" são substituídos por nome e prazo concretos; definidos canal de suporte, SLA e escalonamento; evento de ativação especificado e verificado ponta a ponta; responsável por incidentes nomeado.
• Produzir evidência de pesquisa e instrumentação real — Nota Evidência 3. Onde: meta "10 entrevistas qualificadas" (plano-lancamento.md:41) e dependência de analytics (plano-lancamento.md:128). Como verificar: registro de entrevistas com data, perfil e descoberta de cada uma; dashboard de funil com eventos confirmados e fonte/período visíveis antes de qualquer declaração de mensagem vencedora.
• Reavaliar o escopo de prontidão com a nova prioridade do sponsor — Onde: prioridades-aprovadas.md:9-18. A página de acompanhamento de atividades (alocação por profissional, projeto e atividade) muda o escopo de G2. Como verificar: especificação da página aprovada pelo sponsor antes de implementação e gates/roadmap do plano atualizados refletindo o novo escopo.

## Slide 50: Sugestões não bloqueantes
• Definir a média de referência da conta para o guardrail "cliques ≥ 2× média" do experimento 2 antes de medir (campanha-lancamento.md:116).
• Preencher os campos de desqualificação e gatilho da hipótese 2 quando ela for ativada por acesso a entrevistas (campanha-lancamento.md:21-23).
• Definir o formato do registro de "decisão antecipada documentada" que servirá de prova de valor do piloto (campanha-lancamento.md:30).
• Registrar a decisão de pular a etapa 02 no decision log do plano de lançamento, para que o rastro de decisão fique em um único artefato (plano-lancamento.md:141-147).
• Adicionar UTM/link de rastreio ao CTA-pergunta do LinkedIn para tornar a conversa qualificada mensurável por canal (campanha-lancamento.md:66).

## Slide 51: Gatilhos de veto
• Gatilho acionado (veto automático): critérios abaixo de 4 — UX/UI = 3, Evidência = 3 e Operação = 2. A rubrica manda rejeitar independentemente da média.
• Gatilho em risco (aberto para G3): lançamento sem suporte, instrumentação ou responsável por incidentes — todos os três seguem sem owner nomeado. Qualquer tentativa de autorizar G3 antes da alteração obrigatória 3 reincide o veto.
• Gatilhos NÃO acionados (verificado): não há número inventado, fonte ausente, mockup apresentado como resultado real, nem promessa pública incompatível com o produto — a campanha rotula mockups e não promete resultados garantidos.

## Slide 52: Caminho para aprovação
• Reaprovação exige, nesta ordem:
• prontidao-ux.md criado com auditoria real da etapa 02 e correções de múltiplos projetos + Gantt dinâmico verificadas (UX/UI ≥ 4 e G2 liberável).
• Owners de suporte, analytics e incidentes nomeados com SLA e prazo (Operação ≥ 4 e gatilho de G3 fechado).
• 10 entrevistas qualificadas e dashboard de funil instrumentado (Evidência ≥ 4).
• Especificação da página de acompanhamento de atividades aprovada e escopo de G2 reavaliado.
• Com esses quatro itens, a nota mínima plausível das dimensões bloqueadas sobe para ~5 e a média pode atingir ≥ 7, permitindo CONDITIONAL GO para piloto fechado; GO para lançamento público segue exigindo G1, G2 e G3 aprovados com revisão independente sem veto.

## Slide 53: Próxima decisão
• Gate: G2 — Produto pronto para piloto (plano-lancamento.md:96-102), precedido pela auditoria UX/UI da etapa 02 e pela reavaliação de prontidão com a nova página de acompanhamento de atividades. Decisor: Ronaldo Mazuhim. Decisão esperada: aprovar as alterações obrigatórias 1 a 5, nomear owners e reagendar o checkpoint com o artefato prontidao-ux.md em mãos. Esta revisão será a 2 de 3 no próximo ciclo.

## Slide 54: Decisão final GO/NO-GO

## Slide 55: Decisão final GO/NO-GO
• Data: 2026-08-06
• Decisão: GO — lançamento autorizado no escopo aprovado.

## Slide 56: Justificativa
• Decisão soberana do sponsor (Ronaldo Mazuhim). O veredito independente de Renata Revisão foi HOLD (média 5,83; UX/UI 3, Evidência 3 e Operação 2 abaixo de 4), porém o sponsor decidiu autorizar o lançamento no escopo aprovado, assumindo o risco documentado.

## Slide 57: Condições e responsáveis
• As alterações obrigatórias da revisão final permanecem vigentes como condições de execução, sob responsabilidade de seus owners:
• Auditoria UX/UI (etapa 02) e artefato prontidao-ux.md — Owner: Úrsula Usabilidade.
• Múltiplos projetos e nome dinâmico do Gantt — Owner: Úrsula Usabilidade.
• Owners de suporte, analytics e incidentes nomeados — Owner: Ronaldo Mazuhim.
• Evidência real (10 entrevistas qualificadas + dashboard de funil) — Owner: Marina Mercado.
• Reavaliação do escopo G2 com a página de acompanhamento de atividades — Owner: Ronaldo Mazuhim.

## Slide 58: Prazos
• Publicação da campanha: condicionada ao G3, após a campanha aprovada em 2026-08-06 e à conclusão das condições acima.
• Próxima revisão formal: após auditoria UX/UI e correções de produto (revisão 2 de 3).

## Slide 59: Próxima revisão
• Data da próxima revisão: a definir após a etapa 02 (auditoria UX/UI) e a especificação da página de acompanhamento de atividades.